РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2024 года №20 п. Тарасовский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Тарасовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Тарасовского сельского поселения

Тарасовского района» за 2022 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 23.11.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки утверждения и реализации муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района» за 2022 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения А.С.Лаврухин

Приложение

к постановлению администрации

Тарасовского сельского поселения

 от 01.02.2024г. № 20

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной

программы Тарасовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района» за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный период**

В целях повышения уровня благоустройства*,* в рамках реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района», утвержденной постановлением администрации Тарасовского сельского поселения от 30.11.2017 № 134 выполнены следующие мероприятия:

- Центральная площадь по адресу: п.Тарасовский пер.Почтовый (благоустройство) – объект не завершен, ведется судебно-претензионная работа . Бюджетные ассигнования выделенные на реализацию указанного объекта возвращены в бюджет соответствующих уровней.

- Общественная территория сквер «Семейный» - выполнены работы по благоустройству территории; 28 октября 2021 г. объект сдан в эксплуатацию.

- Изготовлена проектно-сметная документация благоустройства территорий: сквер «Спортивный», ул.Степная,40а; сквер «Рудопарк», ул.Победы, 17а.

**2. Результаты реализации основных мероприятий**

**и мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей реализация мероприятий подпрограммы решены следующие основные задачи:

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

**Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации Программы**

Неисполнение подрядной организацией обязательств предусмотренных муниципальным контрактом.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Программы**

По Программе «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района» в 2023 году было выделено 1550 тыс.руб.: из средств местного бюджета 1550,00 тыс. рублей; областного бюджета 0 руб.; федерального бюджета 0 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы 1550 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования выделенные на реализацию объекта «Центральная площадь по адресу: п.Тарасовский пер.Почтовый (благоустройство)» возвращены в бюджет соответствующих уровней.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2023 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Программы, подпрограмм Программы за 2023 год**

В рамках реализации программы предусмотрено достижение следующих показателей:

- Доля благоустроенных объектов в Тарасовском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тарасовского сельского поселения.

 - Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

Тарасовского сельского поселения

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы, подпрограммы программы за 2023 год приведены в приложении.

**Раздел 6. Информация о внесенных ответственным**

**исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2023 года изменения в муниципальную программу Тарасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района»: не вносились

**Раздел 7. Результаты оценки эффективности
реализации государственной программы в 2023 году**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района» в 2023 году привела к достижению следующих результатов:

- Центральная площадь по адресу: п.Тарасовский пер.Почтовый (благоустройство) - объект не завершен, ведется судебно-претензионная работа.

- Общественная территория сквер «Семейный» - выполнены работы по благоустройству территории; 28 октября 2021 г. объект сдан в эксплуатацию.

- Изготовлена проектно-сметная документация благоустройства территорий: сквер «Спортивный», ул.Степная,40а; сквер «Рудопарк», ул.Победы, 17а.

- Выполнена корректировка проектно-сметной документации по общественной территории «Центральная площадь по адресу: п.Тарасовский пер.Почтовый(благоустройство).

**Раздел 8. Результаты реализации мер
муниципального регулирования**

В рамках реализации Программы не предусмотрены меры муниципального регулирования.

**Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации программы.**

В 2024 году будет продолжена работа, направленная на достижение показателей предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района».

 Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Тарасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского

поселения Тарасовского района» за 2023 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

программы в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных программой | Фактические расходы (тыс. рублей)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района» | всего | 1550 | 1550 |
| областной бюджет | 0 | 0  |
| местный бюджет | 1550 | 1550 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тарасовского сельского поселения» | всего | 1550 | 1550 |
| областной бюджет | 0 | 0  |
| местный бюджет | 1550 | 1550 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тарасовского сельского поселения» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского

поселения Тарасовского района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2023 год | Факт, 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тарасовского сельского поселения Тарасовского района» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тарасовского сельского поселения» |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Тарасовском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Тарасовском сельском поселении | процентов | 100 | 100 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тарасовского сельского поселения | процентов | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тарасовского сельского поселения» |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домовТарасовского сельского поселения | процентов |  0 | 0 |