РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021 год № 24 п. Тарасовский

О мероприятиях по подготовке к

паводковому периоду 2021 года на

территории Тарасовского сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О территориальной (областной) подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организации своевременной подготовки к весеннему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, а также проведения комплекса превентивных мероприятий направленных на безаварийную работу ГТС на территории Тарасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить вопросы организации и проведения противопаводковых мероприятий, а также координацию и осуществление взаимодействия сил и средств спасения на водных объектах поселения в паводковый период 2021 года на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Тарасовского сельского поселения.

 2. Утвердить план мероприятий по противодействию паводку на территории Тарасовского сельского поселения в 2021 году (приложение №1).

3. Утвердить Реестр сил и средств организаций, привлекаемых к спасению людей, терпящих бедствие на водных объектах в границах Тарасовского сельского поселения (приложение № 2).

4. Утвердить состав оперативной группы для организации контроля за паводковой обстановкой на территории Тарасовского сельского поселения (приложение № 3).

 5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, принимающим участие или обеспечивающим безопасное проведение мероприятий на период паводка 2021 года в границах Тарасовского сельского поселения:

 - отработать планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья;

 - организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с планами их действий;

 - организовать с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в КЧС и ПБ Тарасовского сельского поселения;

 - уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым;

 - провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий, определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

 - принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения А.В.Бахаровский

Приложение №1

к постановлению

 Администрации Тарасовского

сельского поселения

от 12.02.2021 г. № 24

ПЛАН

мероприятий по противодействию паводку

на территории Тарасовского сельского поселения в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Тарасовского сельского поселения по  вопросам подготовки к весеннему половодью, обследованию водных объектов и зон возможного затопления(подтопления). | До 05.03.2021 г. | Председатель КЧС и ПБ Тарасовского сельского поселения. |
| 2. | Уточнить планы действий, расчет сил и средств звена Тарасовского сельского поселения и привлекаемых организаций  по планам взаимодействия для ликвидации последствий весеннего половодья и сезонных паводков. | До 28.02.2021 г. | Инспектор по обеспечению безопасности |
| 3. | Организовать контроль выполнения мероприятий, направленных на улучшение санитарной обстановки на территории Тарасовского сельского поселения. | В течение периода весеннего половодья | Заместитель главы Администрации Тарасовского сельского поселения. |
| 4. | Организовать контроль за проведением мероприятий по защите объектов коммунального хозяйства от подтоплений, своевременной очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, а также бесперебойной работе насосных станций и очистных сооружений в период весеннего половодья. При необходимости принять меры по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению устойчивой работы. | В течение периода весеннего половодья | МУП ЖКХ «Тарасовское» |
| 5. | Усилить контроль за техническим состоянием автомобильных дорог, искусственных сооружений, ливнеприемников. При необходимости принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению. На предполагаемых участках подтопления дорог установить аншлаги с указанием уровней и знаки, регулирующие движение. | В течение периода весеннего половодья | Заместитель главы Администрации Тарасовского сельского поселения |
| 6. | Проверить техническое состояние гидротехнических  сооружений и определить должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. Результаты проверки технического состояния гидротехнических сооружений оформить соответствующими актами. | До 15.03.2021 г. | ОГ Администрации Тарасовского сельского поселения |
| 7. | Организовать контроль, за техническим состоянием гидротехнических сооружений, прудов и других водохозяйственных объектов в период весеннего половодья. | В течение периода весеннего половодья | ОГ Администрации Тарасовского сельского поселения. |
| 8. | Предусмотреть запас продовольствия и медикаментов, предметов первой необходимости для населения, попадающего в зоны ЧС. | В течение периода весеннего половодья | Комиссия по ЧС и ПБ Тарасовского сельского поселения  |
| 9. | Предусмотреть выделение денежных средств в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тарасовского сельского поселения на ликвидацию последствий возможных ЧС, вызванных весенним половодьем. | В течение периодавесеннегополоводья | Финансовый сектор Администрации Тарасовского сельского поселения |
| 10. | На базе нештатных аварийно-спасательных формирований ГО создать аварийно-восстановительные команды по ликвидации последствий возможных подтоплений, укомплектовать их необходимым имуществом и материалами. Поддерживать их в постоянной готовности. | До 15.03.2021 г. | Руководители организаций, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего половодья. |
|  11. | Взять под контроль состояние кабельных каналов, а также принять меры к недопущению их затопления. | В течение периодавесеннегополоводья. | Тарасовский ЛТЦ К-Шахтинского МРУС ОАО «Ростелеком». |
| 12. | Создать необходимый запас материалов для восстановления размытых паводком дорожных покрытий и обваловки гидросооружений. | До 15.03.2021 г. | ГУП «Тарасовское ДРСУ, МУП ЖКХ «Тарасовское» |
| 13. | Провести смотр сил и средств звена  Тарасовского сельского поселения к готовности безаварийного пропуска весеннего половодья. | По дополнительному указанию | Председатель КЧС и ПБ – Глава Администрации Тарасовского сельского поселения |
| 14. | Уточнение схемы оповещения об угрозе наводнения | До 05.03.2021 г. | Инспектор по обеспечению безопасности |
| 15. | Уточнение расчетов по эвакуации населения и материальных средств из зон возможного затопления (подтопления) | До 05.03.2021 г. | Инспектор по обеспечению безопасности |
| 16. | Проведение разъяснительной работы с населением по страхованию жилья и имущества | В течение года | Руководители организаций, учреждений,страховые компании |
| 17. | Организовать информирование населения Тарасовского сельского поселения о ходе прохождения весеннего половодья. | В течение периодавесеннегополоводья | ОГ администрации Тарасовского сельского поселения. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению

 Администрации Тарасовского

сельского поселения

от 12.02.2021 г. № 24

Реестр сил и средств организаций, привлекаемых к спасению людей, терпящих бедствие на водных объектах в границах Тарасовского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп. | Наименование организаций | Наименованиеформирований | Выделяется |
| личного состава, чел. | Техники, ед. |
| Всего | В том числе спасателей | Всего | В том числе |
| Ассен.маш. | Бульдо-зеры | Экска-ваторы | Погруз-чики | Грей-деры | Авто-бусы | Мото-помпа | Легк. | Груз.спец. | Пр. |
| 1. | ОМВД РФ по ТР | ОГ | 3 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2. | МУЗ Тарасовская ЦРБ | Бр. СМП,ав.спас.бриг. | 5 | - | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3. | МУП ЖКХ «Тарасовское» | Ав. спас.бр. | 14 | 5 | 9 | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 4. | ГУП «Тарасовское ДРСУ» | = | 10 | - | 6 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |
| 5. | ОНО НИИСХ | = | 8 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | СПК «Смеловка» | = | 5 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. | ОАО «Тарасовское АТП» | = | 4 | - | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10. | МБОУ ТОСШ № 1 | = | 2 | - | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11. | МБОУ ТОСШ №2 | = | 3 | - | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 12. | ЗАО «Юг Руси» | Бр. спас. | 6 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тарасовский МПТ | = | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ОАО «Ростовтопсбыт» | = | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Казачья дружина | = | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 75 | 32 | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |

Приложение №3

к постановлению

 Администрации Тарасовского

сельского поселения

от 12.02.2021 г. № 24

Состав оперативной группы

для организации контроля за паводковой обстановкой на территории Тарасовского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заикин Андрей Петрович | Заместитель главы Администрации Тарасовского   сельского  поселения    |
| 2. | Шамраева Алена Сергеевна | Заведующий финансовым сектором Администрации Тарасовского   сельского  поселения   |
| 3. | Конина Марина Олеговна | Ведущий специалист Администрации Тарасовского   сельского  поселения   |
| 4. | Курбатов Андрей Александрович | Инспектор по обеспечению безопасности |
| 5. | Корнеева Татьяна Петровна | Специалист 1 категории Администрации Тарасовского   сельского  поселения   |